BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK
Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

„IZGRADNJA OBJEKTA MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE U TRAVNIKU“

Mješovita srednja škola „Travnik“ je  objekat koji se sastoji od dijela koji je isključivo školskog karaktera i dijela koji je sporskog karaktera višenamjenske funkcije. Objedinjavanjem funkcija i sadržaja objekta srednje škole i pratećih objekata i sadržaja oko objekta u jedinstvenu cjelinu omogućava se kvalitetan rad i odvijanje obrazovnog procesa u skladu sa pedagoškim standardima i normativima školskog prostora i učila.

TEHNIČKI OPIS  MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE „TRAVNIK“

Lokacija objekta je u ulici školska u Travniku. Svojom dužom stranom objekat je paralelan osi istok zapad, odnosno koritu rijeke Lašve. Glavni ulaz u objekat je sa sjeverne strane od saobraćajnice uz vodotok rijeke Lašve.

Predmetni objekat sastoji se od dijela koji je isključivo školskog karaktera i dijela koji je sportskog karaktera višenamjenske funkcije. Centralnim stepeništem prostori su visinski povezani.

U podrumu su sljedeći sadržaji: višenamjensko sklonište kapaciteta 600 osoba, podstanica, prostorija za prečišćavanje vode za bazen, prostori ekonoma i pomoćnog osoblja, te WC-i osoblja i ostava inventara.

U prizemlju su sljedeći sadržaji: ulazni vjetrobrani i holovi, prostor za administraciju, sala za sastanke školskih radnika, prostor za zdravstvenu službu, kaffe kuhinja sa pratećim sadržajima, amfiteatar kapaciteta 396 sjedišta, sportska dvorana takmičarskog karaktera, dim. igrališta 24,15 x 44,75m i kapaciteta 1.000 sjadišta, sa pratećim svlačionicama, sanitarijama, ulaznim holom i sanitarijama za posjetioce te izlazom na vanjski teren i bazen dim. 15,05 x 27,80m (pod vodom 12,50 x 24,50m) sa odgovarajućim svlačionicama i tuševima.

Na prvom spratu školskog dijela su sljedeći sadržaji:

- 13 učionica veličine 57,95 m2 – 59,13 m2

- Zbornica sa prostorom za prijem roditelja

- Prostori za direktora škole, pedagoga, pomoćnika i sekretara

- Sanitarije za nastavnike i đake

- Komunikacije (stepenište, holovi, požarna stepeništa)

Drugi sprat je identičan prvom.

Na trećem spratu su kabineti sa predprostorijama za nastavnike i sanitarijama. U potkrovlju su tri kabineta društvenih djelatnosti, te prostori za društvene aktivnosti (biblioteka, arhiva, đačke sekcije) i sanitarije.

Netto površina objekta je:

- Suteren                               m2             1.365,02

- Prizemlje                             m2             4.358,68

- I sprat                                  m2            1.548,58

- II sprat                                 m2            1.548,58

- III sprat                                m2            1.588,89

- potkrovlje                             m2                985,35

____________________________________________

UKUPNO:     11.467,10 m2

Netto površina školskog prostora i prostora vezanog uz sportsku dvoranu je:

- školski dio                                                   m2             9.057,33

- sportska dvorana sa ulaznim holom

i svlačionicom                                              m2             2.409,77

(sala, ulazni hol, sanitarije      1.832,72 m2)

(nivo tribina                                  577,05 m2)

___________________________________________________

UKUPNO:     11.467,10 m2

Uz sportsku dvoranu sa zapadne strane projektovano je otvoreno vanjsko igralište dim. 18,00 x 33,00m za izvođenje nastavnog procesa. Uz igralište na zapadnoj strani su i natkrivene armaturno betonske tribine sa PVC sjedištima, kapaciteta 250 sjedišta

TRENUTNA SITUACIJA

Nakon donošenja Odluke Doma za ljudska prava u postupku, Vrhbosanska nadbiskupija protiv FBiH, za „povrat zgrade nadbiskupske gimnazije u Travniku“, ista je vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Zbog ove oduke Mješovita srednja ekonomsko ugostiteljska škola je izmještena na privremenu lokaciju „Đački dom“ u Travniku, dok je Mješovita srednja škola Travnik nastavila obrazovne aktivnosti u  skučenom i neuslovnom prostoru zgrade Vrhbosanske nadbiskupije.

Zbog činjenice da obije škole pohađa oko 1100 učenika i oko 150 zaposlenih pokrenute su aktivnosti od strane Općine Travnik, Vlade SBK i Vlade FBiH na izgradnji nove srednje škole u Travniku.

Do sada uložena sredstva u izgradnju ovog objekta su 7,2 miliona KM, a za nastavak izgradnje obezbjeđeno je još 7 miliona KM. Nažalost ovim nije u cjelosti zatvorena finansijska konstrukcija izgradnje kompletnog objekta škole sa prostorom za obrazovne aktivnosti, bazenom i sportskom dvoranom.

PROCJENA TROŠKOVA ZA ZAVRŠETAK SPORTSKE DVORANE I BAZENA

Na osnovu predmjera i predračuna radova, firme koja je odabrana ne tenderu, kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju objekta škole, dajemo sljedeću procjenu troškova za završetak radova na sportskoj dvorani i bazenu, koji se nalaze u sklopu  objekta Mješovite srednje škole Travnik.

SPORTSKA DVORANA

FAZA I ukupno....................................................... 713.900,00 KM

- čelična konstrukcija                                               	495.700,00 KM

- pokrov, gromobrani i horizontalni oluci                  	218.200,00 KM

FAZA II ukupno .....................................................	662.900,00 KM

- grubi razvod instalacija ViK, elektro i mašinske   	296.900,00 KM

- grubi arhitektonsko-građevinski radovi                	366.000,00 KM

FAZA III ukupno ....................................................	560.000,00 KM

- vanjski i unutrašnji otvori                                     	560.000,00 KM

FAZA IV  ukupno ...................................................	689.600,00 KM

- završni arhitektonsko-građevinski radovi             	244.000,00 KM

- fini razvod instalacija ViK, elektro i mašinske       	445.600,00 KM

FAZA V ukupno .................................................... 	527.000,00 KM

- vanjsko uređenje                                               	527.000,00 KM

UKUPNO SPORTSKA DVORANA:			3.155.000,00 KM

BAZEN

FAZA I    ukupno ..................................................	239.100,00 KM

- grubi razvod instalacija ViK, elektro i mašinske    	145.000,00 KM

- grubi arhitektonsko-građevinski radovi                	  94.000,00 KM

FAZA II ukupno                                                      	318.800,00 KM

- bazenska tehnika                                                 	318.800,00 KM

FAZA III ukupno ....................................................	278.000,00 KM

- fini razvod instalacija                                           	182.500,00 KM

- završni arhitektonsko-građevinski radovi             	  96.000,00 KM

UKUPNO BAZEN:					835.900,00 KM

Shodno naprijed navedenom, za završetak sportske dvorane potrebna je obezbijediti sredstva u iznosu od 3.155.000,00 KM, a za završetak bazena potrebna su sredstva u iznosu od 835.900,00 KM.

Kontakt osoba odgovorna za izgradnju Srednje škole u Travniku ispred općine Travnik je Nisveta Gazić, stručni savjetnik za projekte

Kontakt:

Općina Travnik

Konatur bb

72270 Travnik

Telefon: 00387 30 511 277 lokal 255 i 00387 30 509 - 053

Mail: nisveta.gazic@opcinatravnik.com.ba